|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일자 별 계획표** | | | |
| **작성자** | 김성민 | **작성일자** | 2020년 4월 9일 |

* **주요경로상의 작업내용**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **순번** | **활동명** | **담당자** | **선행조건**  **(시작일)** | **종료일** | **주요 활동 내용** | **산출물** |
| **1** | **프로젝트 주제 선정** | **김성민** | **2020.04.08** | **2020.04.09** | **프로젝트 주제 선정** | **프로젝트기획안** |
| **2** | **프로젝트 자료 조사** | **김성민** | **2020.04.09** | **2020.04.10** | **프로젝트 범위 제한 및 기술 조사** | **프로그램 범위** |
| **3** | **데이터 수집** | **김성민** | **2020.04.11** | **2020.04.13** | **크롤링 이용한 이미지 수집** | **프로젝트 데이터** |
| **4** | **데이터 전처리** | **김성민** | **2020.04.12** | **2020.04.14** | **데이터에서 ROI 추출** | **프로젝트 데이터** |
| **5** | **1차 모델링** | **김성민** | **2020.04.15** | **2020.04.18** | **모델링과 학습** | **1차 학습모델** |
| **6** | **문제점 빛 보안점 파악** | **김성민** | **2020.04.18** | **2020.04.20** | **문제점 빛 보안점 파악** | **모델 보안** |
| **7** | **2차 모델링** | **김성민** | **2020.04.19** | **2020.04.22** | **모델링과 학습** | **2차 학습모델** |
| **8** | **버그 수정** | **김성민** | **2020.04.23** | **2020.04.24** | **코드 및 모델 점검** | **프로그램 개선** |
| **9** | **앱 개발** | **김성민** | **2020.04.24** | **2020.04.27** | **앱으로 서비스화** | **앱** |

* 추진 일정